## Slide 1
Organisation
Büroumzug Juni/Juli/August
KV Nbg

## Slide 2: Milestones Frauentorgraben 3
Juni 2025
Schlüsselübergabe
Trockenbau Verena, evtl. Umbau Sanitär WC
Teppichreinigung
Schliessanlage
Wände streichen
Technik
Kisten packen
Raumausstattung/Werbung
Möblierung
Kisten packen
Juli 2025
Möblierung
Technik
Schliessanlage
Kisten packen
Raumausstattung/Werbung
Trockenbau Verena, evtl. Umbau Sanitär WC
August
Umzug
Trockenbau Verena, evtl. Umbau Sanitär WC
Schliessanlage
Raumausstattung/Werbung
Möblierung
gelb hinterlegt = Monat der Fertigstellung

## Slide 3
SIMPLE PROJECT TIMELINE
TASKS | Juni | Juli | August |  | Verantwortliche Koordination | 
Teppichreinigung |  |  |  |  |  | 
Wände streichen |  |  |  |  |  | 
Schliessanlage |  |  |  |  |  | 
Technik |  |  |  |  |  | 
Raumausstattung/Werbung |  |  |  |  |  | 
Möblierung |  |  |  |  |  | 
Kisten packen |  |  |  |  |  | 
Umzug |  |  |  |  | Fa. Feustner (Jörg) | 
Trockenbau Verena, Trock.bau/ Umbau Sanitär WC |  |  |  |  | Planung Cengiz/Jörg | 
Zeitstrahl

## Slide 4
Team Werbung:
Aussenwerbung Fassade
Beschilderung unten/Briefkasten/Aufzug/Eingang oben
Klebefolien Fenster Strassenseite/Buchstaben
Evtl. farbige Wandgestaltung
Orientierung (Screen Flur, Beschilderung Abgeordn.büros)
Team „Kisten packen“:
Ausreichend Umzugskartons besorgen
Abbau sämtlicher Regale > Inhalte in Kisten verpacken
Komplett fertig machen für Umzugsfirma mit Beschriftung Kisten und Abfall auf einen Haufen, alles kompakt und transportbereit zusammenstellen
Team Wände streichen:
Materialeinkauf und Abholung
Baustelleneinrichtung (Boden abdecken, etc.)
Ausbessern Wandfehlstellen (Acryl), Wände Streichen
Abbau, Reinigung, Entsorgung
Team Möblierung/Deko/Inneneinrichtung:
Auswahl der Möblierung für Versammlungsraum, KV-Büro, Wickeltisch, Spielecke
Bestellung und Entgegennahme Anlieferung / Transport 2. OG
Grafik-Rahmen (Angebot René Löffler. Termin 24.6.)
Aufgaben der Teams
Du bist dabei mit Deinem Engagement? Wir freuen uns!! Nachricht an buero@gruene-nbg.de